**Projektteam 1:**

Anna Wipfler (Scrum Master)

Harald Bauer (Product Owner)

Julian Neumeister, Markus Milhalm, Bianca Sulzbacher, Michael Hödl (Entwicklerteam)

**Releaseplan**

**Sprint 1 (1h)**

**Sprint Planning:** Aufgrund fehlender Erfahrungswerte inhaltlich nur 1 Story aus EPIC 1 geplant. Zusätzliche Tätigkeiten: Testplanung, Erstellung Burn-Down-Chart und Dokumentation, Erweiterung Releaseplan

Sprint Stories

* *Testvorbereitung (Julian, Bianca)*

Testfallerstellung, Umsetzung im Java-Projekt

* *Dokumentation (Anna, Harald)*

Burn-Down-Chart, Releaseplanung

* *Story 1 aus EPIC 1: „TON“*

Implementieren einer Methode zum Abspielen eines Tones in der InternetButtonApiImpl. Zusätzlich Applikation die zeigt, dass die Melodie auch wirklich ertönt (PlayDemoApp).

Sprint 2 (1h)

* Story 2 aus EPIC 1
* Story 3 aus EPIC 1

Sprint 3 (1h)

* EPIC 2

Sprint 4(1h)

* EPIC 3

Sprint 5(1h)

* EPIC 4