**Projektteam 1:**

Anna Wipfler (Scrum Master)

Harald Bauer (Product Owner)

Julian Neumeister, Markus Milhalm, Bianca Sulzbacher, Michael Hödl (Entwicklerteam)

**ITERATION 1**

# Sprint 1 (1h)

**Sprint Planning:** Aufgrund fehlender Erfahrungswerte inhaltlich nur 1 Story aus EPIC 1 geplant. Zusätzliche Tätigkeiten: Testplanung, Erstellung Burn-Down-Chart und Dokumentation, Erweiterung Releaseplan

**Sprint Stories**

* *Testvorbereitung (Julian, Bianca)*

Testfallerstellung, Umsetzung im Java-Projekt

* *Dokumentation (Anna, Harald)*

Burn-Down-Chart, Releaseplanung

* *Story 1 aus EPIC 1: „TON“ (Michael, Markus)*

Implementieren einer Methode zum Abspielen eines Tones in der *InternetButtonApiImpl*. Zusätzlich Applikation die zeigt, dass die Melodie auch wirklich ertönt (*PlayDemoApp*).

**Sprint Retrospective**

Dokumentation noch nicht abgeschlossen, wird als Story in IT2 mitgenommen. Hat auf geplanten Inhalt für Sprint 2 keine Auswirkung, da durch Rollenaufteilung parallel gearbeitet werden kann.

Verbesserung: Aufgabenteilung in 2er-Entwicklungsteams noch nicht erfolgreich. Aktuell arbeiten noch alle Entwickler an den einzelnen Punkten.

Am Ziel für Sprint 2 wird festgehalten, da erwartet wird, dass der Aufwand pro Punkt sinkt.