**Projektteam 1:**

Anna Wipfler (Scrum Master)

Harald Bauer (Product Owner)

Julian Neumeister, Markus Milhalm, Bianca Sulzbacher, Michael Hödl (Entwicklerteam)

**ITERATION 2**

# Sprint 2 (1h)

**Daily Scrum:** Aufteilung der Arbeiten bleibt gleich. Aktuell noch on-track, auch wenn im Burn-Down nicht alle Stories aus IT1 auf erledigt gesetzt werden können.

**Sprint Planning:** Planung für erste Iteration war erfolgreich, daher kann am Ziel für Iteration 2 festgehalten werden und die Stories 2 & 3 aus EPIC 1 der Angabe bearbeitet werden.

Planung: Verfügbare Punkte 30

2.1. Dokumentation: 10 Punkte

2.2. Abschalten/Setzen: 8 Punkte

2.3. Testerstellung: 6 Punkte

2.4. Abfragen/Zurücksetzen: 6 Punkte

Weiterhin in Progress sind die Themen „Burndown-Chart“ und die parallele Verbesserung der Dokumentation selbst.

**Sprint Stories**

* *2.1. Dokumentation (Anna, Harald)*

Burn-Down-Chart, Verbesserung

* *2.2. Implementierung Abschalten/Setzen*

Implementierung von Methode zum Setzen von LEDs und zum Abschalten von LEDs.

* *2.3. Testerstellung*

Erstellung von Test der ohne Button auskommt.

* *2.4. Implementierung Methode Abfragen/Zurücksetzen der Button Zähler*

Applikation, die Zähler ausliest und zurücksetzt (ButtonCounterDemo)

**Sprint Retrospective**