**Projektteam 1:**

Anna Wipfler (Scrum Master)

Harald Bauer (Product Owner)

Julian Neumeister, Markus Milhalm, Bianca Sulzbacher, Michael Hödl (Entwicklerteam)

**ITERATION 3**

# Sprint 5 (30min)

**Daily Scrum:** Sprint 4 recht erfolgreich. Es wurden alle Stories bearbeitet, müssen aber noch optimiert werden.

Entscheidung, dass keine neuen Features übernommen werden.

**Sprint Planning:**

Ziel des Sprints ist, die Release mit den aktuellen Kundenfeatures sauber zu kriegen.

Verfügbare Punkte für den Sprint: 15 (reduzierte Zeit)

**Sprint Story:**

* Optimierung der bisher implementierten Features

1. Sound abspielen
2. Methode zum Setzen und Abschalten der LEDs
3. Methoden zum Anfragen und Zurücksetzen der Button Zähler
4. Leds „im Uhrzeitersinn“ anzeigen. (Modulo 12)
5. Rotstärke mit jedem Klick erhöhen.
6. Sound bei jedem 10. Klick

**Sprint Retrospective**

Ansatz „Umsetzung aller EPICs aus der Anforderung und Aufteilung auf die 5 Sprints war zu optimistisch.

Grund: Fehlende Vorkenntnis um die Anforderungen sauber abschätzen zu können bzw. auch teilweise technische Probleme mit Eclipse.